## Slide 1: Документування програмних засобів
Translated from Russian to Ukrainian - www.onlinedoctranslator.com

## Slide 2: Документація, що створюється та використовується в процесі розробки програмних засобів
Під час створення ПС створюється і використовується великий обсяг різноманітної документації. Вона необхідна як передачі інформації між розробниками ПС, як управління розробкою ПС і як передачі користувачам інформації, яка потрібна на застосування та супроводження ПС. На створення цієї документації припадає більша частка вартості ПС.
Цю документацію можна розбити на дві групи:
Документи управління розробкою ПЗ.
Документи, що входять до складу ПЗ.

## Slide 3: Документи управління розробкою ПС
Плани, оцінки, розклади
Звіти про використання ресурсів у процесі розробки
Стандарти.
Робочі документи
Нотатки та листування.

## Slide 4: Документи, що входять до складу ПС
Тут слід зазначити, що ці документи будуть використовуватися не тільки на стадії експлуатації ПС (у її фазах застосування та супроводу), а й на стадії розробки для управління процесом розробки (разом із робочими документами) - у всякому разі, вони мають бути перевірені (протестовані) ) на відповідність програмам ПС.
Ці документи утворюють два комплекти з різним призначенням:
Користувальницька документація ПС (П-документація).
Документація із супроводу ПС (С-документація).

## Slide 5: Користувальницька документація програмних засобів
Користувальницька документація ПС(user documentation) пояснює користувачам, як вони повинні діяти, щоб застосувати ПС, що розробляється. До такої документації належать документи, якими має керуватися користувач:
При інсталяції ПЗ;
При застосуванні ПС на вирішення своїх завдань;
При управлінні ПС (наприклад, коли ПС буде взаємодіяти з іншими системами)

## Slide 6: Дві категорії користувачів: ординарних користувачів ПС та адміністраторів ПС.
Ординарний користувач ПС(end-user) використовує ПС на вирішення своїх завдань (у своїй предметної області). Це може бути інженер, який проектує технічний пристрій, або касир, який продає залізничні квитки за допомогою ПС. Він може не знати багатьох деталей роботи комп'ютера чи принципів програмування.
Адміністратор ПС(system administrator) керує використанням ПС ординарними користувачами та здійснює супровід ПС, не пов'язане з модифікацією програм. Наприклад, він може регулювати права доступу до ПС між ординарними користувачами, підтримувати зв'язок із постачальниками ПС або виконувати певні дії, щоб підтримувати ПС у робочому стані, якщо воно включене як частину до іншої системи.

## Slide 7: Можна вважати типовим наступний склад документації для досить великих ПС:
Загальний функціональний опис
Посібник з інсталяції ПС
Інструкція із застосування ПС
Довідник із застосування ПС
Посібник з управління ПС.

## Slide 8: Документація із супроводу програмних засобів
Документація із супроводу ПС(system documentation) описує ПС з погляду її розробки. Ця документація необхідна, якщо ПС передбачає вивчення того, як воно влаштовано (сконструйовано), та модернізацію його програм. Як уже зазначалося, супровід - це розробка, що триває. Тож у разі потреби модернізації ПС до цієї роботи залучається спеціальна команда розробників-супровідників.
Документацію з супроводу ПС можна розбити на дві групи:
документація, що визначає будову програм та структур даних ПС та технологію їх розробки;
документацію, що допомагає вносити зміни до ПС.

## Slide 9: Документація першої групи
Зовнішнє опис ПС;
Опис архітектури ПС;
Для кожної програми ПС - опис її модульної структури, включаючи зовнішню специфікацію кожного включеного до неї модуля;
Для кожного модуля - його специфікація та опис його будови;
Тексти модулів обраною мовою програмування;
документи встановлення достовірності ПС;

## Slide 10: Документація другої групи містить
Посібник із супроводу ПС(system maintenance guide), яке описує особливості реалізації ПС (зокрема, труднощі, які довелося долати) та як враховані можливості розвитку ПС у його будові (конструкції). У ньому також фіксуються, які частини ПС є апаратно- та програмно-залежними.

## Slide 11
Загальна проблема супроводу ПС – забезпечити, щоб усі його уявлення йшли в ногу (залишалися узгодженими), коли ПС змінюється. Щоб цьому допомогти, зв'язки та залежності між документами та їх частинами повинні бути відображені в посібнику з супроводу та зафіксовані в базі даних управління конфігурацією.

## Slide 12: КОНФІГУРАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

## Slide 13
Основне завдання процесу конфігураційного управління- Забезпечення структурної цілісності системи, що розробляється. Усі дані, що входять до проекту, розглядаються як єдинаконфігурація, структурнацілісністьякої досягається за допомогою контролю всіх, що входять до неїкомпонент, забезпечення їх фізичної безпеки, контролю та управління змінамикомпонентсистеми.
Застосування процесу конфігураційного управління є основною вимогою при розробці систем, до їх надійності (тобто, згідно з ГОСТ 13377-75)

## Slide 14: Основні завдання та цілі процесів конфігураційного управління (КУ) полягають у наступному
Ідентифікація
Управління
Обчислення статусів
Аудит та інспекції
Випуск
Управління процесом
Колективна робота

## Slide 15: ЗАВДАННЯ ПРОЦЕСУ КОНФІГУРАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

## Slide 16
Основним завданням процесу конфігураційного управління є забезпечення гарантії того, що організація-розробник має всі необхідні дані для підтвердження факту відповідності виробленого продукту вимогам.
Конфігураційне управління можна визначити як процес, за допомогою якого керівництво проекту має можливість постійно ідентифікувати, встановлювати зв'язки, супроводжувати і управляти різними компонентами проекту. Цей процес гарантує цілісність компонентів тапростежуваністьвсіх змін, що виникають будь-якої миті життєвого циклу проекту.

## Slide 17: Базовим поняттям процесу є об'єкт (елемент) конфігураційного управління (ОКУ,Configuration Item)
.Під об'єктами конфігураційного управління можуть розумітись всі основні результати діяльності проекту. Такі результати ідентифікуються та контролюються за допомогою процесу конфігураційного управління. Об'єктами конфігураційного управління може бути елементи апаратури, програми, документація, процедури і навчання, засоби обслуговування тощо. З метою ідентифікації об'єктам конфігураційного управління може бути присвоєно номери.

## Slide 18
Ще один термін, який використовується в процесі конфігураційного управління - базова конфігурація (Baseline). Під базовою конфігурацією (БК) розуміється об'єкт конфігураційного управління (окремий елемент або сукупність елементів), який пройшов процедуру затвердження і може бути змінений лише в рамках процедури керування змінами.
Базова конфігурація може складатися із сукупності однорідних документів: наприклад, сукупність вимог, коди сукупності програмних модулів. Але базова конфігурація може складатися і із сукупності різнорідних за своєю суттю ОКУ: наприклад, вимоги та відповідні програмний код, тест-план, результатипрогону тест-плану.

## Slide 19: Конфігураційного управління покликаний забезпечувати
об'єктивність та контрольованість даних проекту;
доступність та відновлюваність даних проекту, включаючи об'єктні коди програм;
контрольованість вхідних та вихідних даних процедур проекту, забезпечуючи їх цілісність та повторюваність;
точки контролю, можливість обчислення статусу конфігурації та управління змінами через управління ОКУ та створення БК;
фіксацію проблем та відстеження прийнятих щодо них рішень;
можливість простеження стану проекту шляхом контролю вихідних даних його життєвого циклу;
гарантії відповідності виробленої продукції вимогам, що висуваються до неї;
обмеження доступу та збереження ОКУ.

## Slide 20
Конфігураційне управління дозволяє команді розробників програми чи проекту точно визначати статус будь-якої компоненти у весь час її життєвого циклу та дає можливістьперетворитибудь-яку версію у будь-який момент часу. Компонентами можуть бути будь-які комбінації апаратури, програм, обслуговування та навчання

## Slide 21: ПРОЦЕДУРИ ПРОЦЕСУ КОНФІГУРАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

## Slide 22: Ідентифікація конфігурацій
Метою процедури ідентифікації є присвоєння кожному ОКУ унікального імені (коду), що забезпечує його упізнання серед інших ОКУ. Слід зауважити, що процедура ідентифікації з очевидністю має передувати процедурі простежування (трасування). У тих випадках, коли ідентифікація об'єкта не може бути досягнута шляхом нанесення на нього ідентифікаційного коду (наприклад для об'єктного коду програми), вона повинна бути забезпечена непрямим шляхом, наприклад, ідентифікаційним полем, значення якого може бути проконтрольоване допоміжним програмним засобом.

## Slide 23: Управління змінами
Процедура управління змінами визначає оцінку та трасування запитів на зміни, аналіз потенційного впливу змін та прийняття рішень щодо внесення змін до об'єктів конфігурації. Ця процедура повинна забезпечувати запобігання "випадковому" внесенню зміни до базової конфігурації.

## Slide 24: Формування базових конфігурацій
Базові конфігурації зазвичай використовуються як основа для переходу від однієї процедури життєвого циклу проекту до іншої. У той момент, коли процес розробки переходить від одного кроку до іншого, специфічні для цього кроку результати (документи, специфікації або продукти) перевіряють, щоб переконатися в їх якості та зв'язках (трасування) з попередніми результатами. Специфічні версії об'єктів конфігурації, що належать їм, ідентифікуються. Коли (і якщо) результати (виходи) кроку пройшли процедуру інспекції (тільки після цього), вони можуть бути оголошені базовою конфігурацією та стають готовими до використання на наступному етапі процесу як вход.

## Slide 25: Обчислення статусів конфігурацій
Процедура обчислення статусу має забезпечувати можливість керівництву проекту на підставі відстеження станів окремих ОКУ судити про стан розробки загалом. Ця процедура забезпечує проектного менеджера великою кількістю даних про його продукт, включаючи те, як він розробляється і чи всі необхідні властивості дійсно реалізовані.

## Slide 26
Зрештою, процедура забезпечує актуальну та об'єктивну інформацію про статус кожного об'єкта конфігурації у будь-який момент процесу розробки, що включає дані наступних типів даних:
час виникнення кожної БК та зміни (проблеми);
час визначення кожного об'єкта конфігурації;
описова інформація про кожен об'єкт конфігурації;
статус запитів на зміни (прийнято, відхилено, чекає виконання, виконано);
опис статусів;
описова інформація щодо кожного запиту на зміну;
статус зміни;
описова інформація про кожну зміну.

## Slide 27: Архівування, аудити/огляди конфігурацій
Збереження даних має на увазі не тільки можливість відновлення шуканої версії ОКУ під час дії процесу конфігураційного управління, а й захист даних проекту від несанкціонованого доступу. Іншими словами, зміни об'єкта можуть проводитися тільки тією особою, якій цю зміну довірено керівництвом проекту.
Вимоги для цих аудитів та оглядів зазвичай специфікуються у плані конфігураційного управління, але також вони можуть бути задані в планах проекту або плані гарантії якості, як це здасться відповідним. Відповідальність за нормальну реалізацію аудитів змін лежить на менеджера змін, якщо ця посада передбачена в проекті, а якщо ні - на менеджера проекту або менеджера якості.

## Slide 28: Аудитам конфігурацій адресуються такі питання, що стосуються змінених об'єктів конфігурації:
Чи проведені зміни так, як вони специфіковані та чи проведені відповідні технічні інспекції?
Чи витримане дотримання відповідних стандартів?
Чи витримане дотримання встановлених процедур управління конфігураціями для запису та видачі звітів?
Чи модифіковані всі пов'язані зі зміною конфігураційні об'єкти?
Слід особливо зауважити, що процес конфігураційного управління аж ніяк не закінчується із завершенням робіт проекту з виробництва продукції. Процес конфігураційного управління продовжує функціонувати, і, можливо, досить значний час, забезпечуючи підтримку супроводу програмного продукту.

## Slide 29: РОЗРОБКА ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ

## Slide 30: Що таке план КК
Це документ, де викладається концепція процесу та імплементація засобів автоматизації. У ньому розписуються всі ролі, і, що особливо важливо, діяльності залежно від стадії життєвого циклу розробки ПЗ.
Цей план є основним документом, що регламентує всі подальші проектні події, пов'язані з конфігураційним управлінням. У плані необхідно відзначати те, яким чином буде досягатися та чи інша мета: адже одну й ту саму задачу можна вирішувати різними способами, але одного разу вибравши певне рішення, не рекомендується змінювати його в процесі роботи.

## Slide 31: Хто пише план КК
Якщо говорити стосовно термінології КК, тобто роль, яка відповідає за фізичне написання плану - Менеджер КК.
Менеджер Управління Конфігураціями – ключова роль. Ця людина знає процес розробки. Розуміє цілі та завдання КК. Усі свої знання він викладає щодо КК. Сам управляє процесом КК.

## Slide 32: Технічне застосування плану (Реалізація плану в засобах підтримки КК)
План містить високорівневий опис процесу, але щоб інструментальні засоби підтримки КК почали слідувати плану, необхідно виконати їхнє фізичне налаштування:
встановити засоби;
Розробити екранні форми запитів зміну;
Встановити політику доступу;
Визначити життєвий цикл запитів зміну;
Поставити дані під КК відповідно до плану;

## Slide 33: Коли готують план КК
План розробляється на ранніх стадіях планування проекту. План має бути підготовлений на ранніх стадіях, ще до того, як розробники включили комп'ютери – момент опрацювання технічного завдання вже потрібно писати план КК. Це в ідеалі. Насправді, зазвичай, процес вже склався і його потрібно спочатку описати, та був, за потребами модифікувати, поліпшити.

## Slide 34: Підтримка плану у актуальному стані
План – живий документ. План пишуть живі люди, які можуть помилитись. План - не секретний документ - він повинен зберігатися на видному місці, його повинні все читати, так як план описує процес розробки, то його особливо повинні читати розробники, що знову прийшли,тестувальники, менеджери. Щоб план був живим його необхідно читати та коригувати – позбавляти недорікуватості та неправильних формулювань. Така помилка, як неправильне розуміння процесу, веде до простоїв та частих доробок продукту. План має бути доступний і керований у частині його змін.

## Slide 35: Стандартизація та класифікація
Розглянемо чинники, що впливають структуру плану КК:
Тип проекту;
Відносний розмір проекту;
Кількість конфігураційних елементів;
Число компонентів та підсистем;
Наявність кількох офісів (регіонально розподілена розробка);
Фаза життєвого циклу;
модель розробки;
Доступність (наявність) коштів КК та інших суміжних коштів;
Рівень формалізації (як процесів організації, і тип контролю плану).

## Slide 36: ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ УПРАВЛІННЯ ЯКОСТЮ

## Slide 37
Промислова розробка програмного забезпечення як частина промислової розробки складних систем - високотехнологічний процес, в який залучено безліч розрізняються за чисельністю, сферою діяльності та кваліфікацією колективів розробників. Одне з основних завдань при спільній роботі великої кількості розробників або їх колективів: забезпечення єдиної схеми роботи, що дозволяє планувати виконання робіт, забезпечувати цілісність і несуперечність різних вузлів системи, а також гарантувати відповідність системи очікуванням замовника.
Виконання цього завдання полегшується при підпорядкуванні процесу розробки технологічним вимогам, що регламентує різні аспекти розробки: життєвий цикл проекту та системи, що розробляється, вимоги до процесів розробки, впровадження та супроводу системи.

## Slide 38
Якість - це сукупність показників об'єкта, що має відношення до його здатності задовольнити встановлені та передбачувані вимоги споживача. При цьому, що важливо, під об'єктом якості може розумітися як власне продукція (товари чи послуги) чи процес її виробництва, і виробник (організація, система і навіть окремий працівник).

## Slide 39
Основний процес, що розглядається стандартами – випуск продукції. У разі розробки програмних систем цей процес - проект розробки програмного забезпечення, незалежно від того, якийжиттєвий цикл програмного забезпеченнябув вибраний. Процес розробки зазвичай розпадається на дрібнішіпідпроцеси.
Підпроцесиможуть бути віднесені до трьох категорій: процес планування програмного забезпечення; процеси розробки програмного забезпечення, які зазвичай включають розробку вимог до програмного забезпечення, проектування програмного забезпечення, кодування та комплексування програмного забезпечення; та процеси забезпечення цілісності, які включають верифікацію програмного забезпечення, гарантію якості програмного забезпечення, управління конфігураціями програмного забезпечення та взаємодію при сертифікації.

## Slide 40: ПРОЦЕСИ ЖЦ ВЕРИФІКАЦІЯ І ВАЛІДАЦІЯ ПРОГРАМ

## Slide 41: Основна інформація
Верифікаціяівалідація, як методи, забезпечують відповідно перевірку тааналізправильності виконання заданих функцій та відповідностіПЗвимогам замовника, а також заданим специфікаціям.
Вони представлені у стандартах як самостійні процеси ЖЦ і використовуються, починаючи від етапу аналізу вимог та закінчуючи перевіркою правильності функціонування програмного коду на заключному етапі, а саме тестуванні.
Для цих процесів визначено цілі, завдання та діїпоперевірці правильності виробленого продукту (робочі, проміжні продукти) на етапах ЖЦ. Розглянемо їх трактування у стандартному поданні.

## Slide 42: Процес верифікації
Мета процесу – переконатися, що коженпрограмний продукт(і/або сервіс) проекту відображає узгоджені вимоги щодо їх реалізації. Цей процес ґрунтується:
на стратегії та критеріях верифікації стосовно всіх робочих програмних продуктів;
на виконанні дій стандарту щодо верифікації;
наусунення недоліків, виявлених у програмних (робочих та проміжних) продуктах;
на узгодженні результатів верифікації із замовником.

## Slide 43: Процесвалідації
Процесвалідації. Мета процесу – переконатися, що специфічні вимоги для програмного продукту виконані, і здійснюється це за допомогою:
розробленої стратегії та критеріїввалідаціїдля всіхробочих продуктів;
обумовлених дій щодо проведеннявалідації;
демонстрації відповідності розроблених програмних продуктів вимогам замовника та правилам їх використання;
погодження із замовником отриманих результатіввалідації.